Planeación Operativa Semana 2

1. Introducción Tras completar la fase de levantamiento de requerimientos y reestructuración en la Semana 1, el equipo inicia la ejecución técnica. Esta semana se centra en el Módulo de Autenticación y Perfil Base utilizando Java y SQL.

2. Alcance Desarrollo de la infraestructura del servidor en Java, diseño de la base de datos relacional para usuarios, y maquetación de la interfaz de inicio de sesión responsiva cumpliendo estándares del TecNM.

3. Objetivos Establecer la arquitectura MVC, crear tablas normalizadas, y garantizar una comunicación asíncrona exitosa entre el frontend y el backend para validar el acceso.

4. Cronograma de Actividades (2 horas diarias)

- Lunes (Diseño y Arquitectura): Joahan maquetará el login.html con los estilos CSS del TecNM. Kevin inicializará el proyecto Maven en VS Code y creará los paquetes MVC.

- Martes (Lógica y BD): Joahan programará las validaciones en JavaScript. Kevin diseñará la tabla de usuarios en SQL y cargará datos de prueba.

- Miércoles (Controladores): Joahan creará estados visuales (alertas de error). Kevin desarrollará el Controlador de Autenticación en Java y la conexión JDBC.

- Jueves (Integración): Trabajo conjunto. Conexión del formulario web con la API de Java y pruebas de flujo de datos completo.

- Viernes (QA y Cierre): Joahan ejecutará pruebas de usabilidad y actualizará GitHub. Kevin refactorizará el código y subirá la versión estable a la rama main.